项目总结报告

AI 智能驱动的电商网购平台

1 项目基本信息

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 智能驱动的电商网购平台 |
| 项目类型 | 全栈项目（移动端 H5 + PC 后台 + AI 客服） |
| 开发周期 | 2026 春学期 |
| 交付形式 | 可运行代码（5 模块）+ 数据库 SQL + 文档（启动书 / 用户手册 / 架构文档 / 本报告） |
| 运行环境 | Windows 10/11 · JDK 11 + JDK 8 · Python 3.11 · Node 18+ · pnpm 8 · MySQL 8.0 · Redis · Ollama |
| 源代码位置 | 工作根目录：f:\temp\前后端\（用户前端 / 商家前端 / 用户后端 / 商家后端 / python后端） |
| 负责人 | 项目组 |
| 日期 | 2026-06-29 |

2 项目概述

本项目打造一款面向 C 端消费者的 AI 增强型网购 H5，同时提供 PC 端商家管理后台和 Python 独立部署的 AI 智能客服后端。项目采用前后端分离、五模块微服务架构，每模块独立部署，便于持续迭代与水平扩展。

项目交付后可直接在本地运行演示，也可打包部署到云服务器。已跑通完整闭环：注册/登录 → 搜索/浏览 → 收藏/加购 → 下单/支付 → 物流跟踪 → 退换货 → 客服（人工 + AI）。

3 需求实现对照

| 需求模块 | 关键能力 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 注册/登录 | 账号密码 · 默认测试账号 · 路由守卫 · localStorage 持久化 | 已完成 |
| 商品搜索 | 模糊搜索 · 多维度筛选 · 商品属性维度(SKU/色/码) | 已完成 |
| 商品详情 | 高清图文 · 规格 SKU · 品牌/店铺 · 评价 · 收藏 | 已完成 |
| 购物车 | Pinia 状态管理 · localStorage 持久化 · 增删改查 | 已完成 |
| 订单交易 | 下单 · 地址管理 · 订单状态机 · 退款/退换货 | 已完成 |
| 消息中心 | 系统 · 商家 · 客服 · 活动四类消息 | 已完成 |
| 营销活动 | 限时秒杀 · 彩票转盘 · 火车票 · 百亿补贴 · 折扣 | 已完成 |
| AI 智能客服 | RAG 检索增强 · SSE 流式 · Ollama qwen2.5:7b · Vosk ASR | 已完成 |
| 设置（30+） | 深色/长辈/未成年/字体/语言/隐私/通知/反馈 | 已完成 |
| 商家 PC 后台 | JJWT 注册登录 · Dashboard ECharts · 商品/订单/客服工作台 | 已完成 |
| 商家客服工作台 | STOMP WebSocket IM · 快捷回复 · 未读计数 · 敏感词过滤 | 已完成 |
| 商家 AI 话术模板 | 模板 CRUD · 模板下发到商家端 | 已完成 |
| 推荐系统 | 用户行为 → 热度榜 + 增强推荐 · Redis 缓存 | 已完成 |

4 技术架构总结

4.1 总体架构

三层架构：客户端层（2 套前端） → 服务层（3 套后端） → 数据层（MySQL 统一库 + Redis + ChromaDB 向量库）。

4.2 技术栈总表

| 分层 | 组件 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 前端 · 用户 H5 | Vue 3 | 3.5 |
| 前端 · 用户 H5 | TypeScript | 6 |
| 前端 · 用户 H5 | Vite | 8 |
| 前端 · 用户 H5 | Vant | 4.9 |
| 前端 · 用户 H5 | Pinia | 3.0 |
| 前端 · 商家后台 | Element Plus | 2.14 |
| 前端 · 商家后台 | ECharts | 6.1 |
| 前端 · 商家后台 | STOMP.js + sockjs-client | 7.3 + 1.6 |
| 后端 · Java 用户 | Spring Boot | 2.7.18 · Java 11 |
| 后端 · Java 用户 | MyBatis Plus | 3.5.3.1 |
| 后端 · Java 用户 | MySQL Connector | mysql-connector-java 8.0.33 |
| 后端 · Java 用户 | Redis | Lettuce + Spring Data Redis |
| 后端 · Java 用户 | BCrypt · Hutool | spring-security-crypto / hutool-all 5.8 |
| 后端 · Java 商家 | Spring Boot | 2.7.18 · Java 8 |
| 后端 · Java 商家 | MyBatis Plus | 3.5.3.1 |
| 后端 · Java 商家 | MySQL Connector | mysql-connector-j 8.3.0 |
| 后端 · Java 商家 | JWT | jjwt-api/impl/jackson 0.11.5 |
| 后端 · Java 商家 | WebSocket | spring-boot-starter-websocket + STOMP |
| 后端 · Python AI | Python | 3.11 |
| 后端 · Python AI | FastAPI + Uvicorn | 0.104+ · 0.24+ |
| 后端 · Python AI | LangChain + Community | 0.1 + 0.0.10 |
| 后端 · Python AI | 向量库 | ChromaDB 0.4+ |
| 后端 · Python AI | LLM | Ollama qwen2.5:7b（本地）· OpenAI 兼容 |
| 后端 · Python AI | ASR | Vosk 中文 small-0.22 离线模型 |
| 数据库 | MySQL | termshop（root/123456） |
| 数据库 | Redis | localhost:6379 Lettuce 连接池 |

4.3 实时通信

| 场景 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 → AI 客服 | HTTP SSE (text/event-stream) | POST /api/chat，流式逐字，Ollama SSE 或 OpenAI SSE 兼容协议 |
| 用户端语音 → AI | HTTP multipart | POST /api/chat/speech，Vosk 本地 ASR → 走 RAG → TTS |
| 商家 ↔ 用户 客服 | WebSocket STOMP | ws://localhost:9090/ws/chat，/user/queue/messages（一对一），/topic/conversations（会话广播） |
| Vite 开发代理 | HTTP/WS | 用户端 → 8080 + 8000；商家端 → 9090 |

5 数据库设计总结

用户端与商家端共用同一个 MySQL 数据库：termshop。主要业务表清单如下（按模块）：

| 模块 | 主要表 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 | mall_user / user_address | 用户基础 · 收货地址 |
| 商品 | term_products / product_sku / product_detail / product_image / product_review / product_tag / product_attribute / product_attribute_dimension / category | 商品中心全链路 |
| 交易 | order / order_item / payment / user_coupon / coupon | 订单 + 支付 + 优惠券 |
| 收藏与分享 | user_favorite / history_record | 收藏 · 浏览历史 |
| 消息 | message / customer_message / quick_reply | 系统消息 · 客服消息 · 快捷回复 |
| 商家 | term_merchant / merchant_brand_info | 商家主体 · 品牌 · 店铺 |
| 商家订单 | merchant_order_log | 物流/状态日志 |
| 团购/拼单 | group_order / group_order_user | 多人拼单 |
| AI 回写 | 对话日志（预留） | termshop 共享表 |

向量库 ChromaDB 持久化到 sqlite3：python后端/tow/data/chroma_db/chroma.sqlite3，预置 5 份 FAQ 语料已向量化。

Redis（Lettuce）：图形验证码 · 商家 JWT 白名单 · 推荐热榜缓存。

6 关键技术亮点与创新

全链路闭环：注册 → 浏览 → 加购 → 下单 → 支付 → 物流 → 退款，全部打通。

AI 原生增强：不是"加一个聊天入口"而是深度嵌入购物流程（AI 悬浮球、商品上下文 RAG）。

双实时通道：SSE 流式 AI 回复（逐字打字机） + WebSocket STOMP 商家客服 IM（快捷回复/会话/未读）。

本地可跑：Ollama qwen2.5:7b + Vosk 中文 ASR 离线模型，无外网也能跑完整 AI 流程。

模块化部署：5 个独立进程，任一更新不影响其它；便于 Docker/K8s 扩展。

移动端 30+ 设置：深色/长辈/未成年/字体/语言/支付/隐私/通知等，面向真实用户体验。

安全分层：用户 BCrypt · 商家 JJWT · Redis 白名单 · 敏感词过滤 · CORS · Hutool 图形验证码。

数据驱动：商家 Dashboard ECharts GMV 图表 · 推荐热度榜 Redis 热缓存。

代理友好：开发期全走 Vite 代理，生产可切换 Nginx 统一入口。

7 项目遇到的问题与解决

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| Ollama 启动超时 | 增大 httpx 超时 120s；改为异步流式 Aiter_lines 逐行读取避免阻塞 |
| ChromaDB 嵌入模型首次启动慢 | 离线默认模型（sentence-transformers）下载放到 .venv/site-packages/chromadb/ |
| STOMP 连接断开重连 | 前端 @stomp/stompjs 配置 reconnectDelay；后端 SimpleBroker 配置 durable=true |
| JJWT 三方 vs 自实现 | 改用 jjwt-api 0.11.5（签名 · 解析 · Jackson 序列化） |
| Vite dev 代理多后端 | vite.config.ts 分段 proxy：/api→8080, /MerchantChat→8000, ws:true→9090 |
| MySQL 中文乱码 | 连接串加 useUnicode+characterEncoding=utf8mb4+utf8mb4_unicode_ci；HikariCP initSql SET NAMES utf8mb4 |
| AI 后端与 Java 共享 MySQL | Python 通过 pymysql + 同 termshop 库，user 表仅读；写操作走 Java 后端 |
| 商品图片裂图 | 用户后端静态资源映射 F:/temp/image/，配合 application.yml；打包时把图片目录拷进去 |

8 可改进方向

部署：Docker 化每个模块 + docker-compose 一键起全栈；或直接上 K8s。

消息队列：订单解耦用 Kafka / RocketMQ；支付回调异步。

推荐算法：从"热度榜"升级为协同过滤 + Embedding 召回 + 粗排精排。

支付接入：对接微信支付 / 支付宝真实通道；目前为模拟支付。

实时通知：WebSocket 推送订单状态变更给用户端（目前走轮询）。

AI 增强：Function Calling（AI 帮用户查物流、查商品）· ComfyUI 商品图生成接口已占位。

监控：Prometheus + Grafana；Java Spring Boot Actuator；Python FastAPI metrics。

前端国际化：vue-i18n 对接多语言（目前框架中已预留语言设置）。

9 交付清单

| 类别 | 文件 | 路径 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python AI 客服 API | python后端/tow/ |
| 后端 | Java 用户端 API | 用户后端/javaqian/ |
| 后端 | Java 商家端 API + WebSocket | 商家后端/shajiahoutai/ |
| 前端 | H5 用户端 | 用户前端/dui/ |
| 前端 | 商家 PC 管理后台 | 商家前端/houtai/ |
| 数据库 | MySQL 建表 SQL（含种子数据） | 商家后端/shajiahoutai/insert_test_data.sql |
| 数据库 | 商品图片 | F:/temp/image/（用户后端 application.yml 静态映射） |
| AI 模型 | Ollama qwen2.5:7b | ollama run qwen2.5:7b |
| AI 模型 | Vosk 中文 ASR | python后端/tow/vosk-model-small-cn-0.22/ |
| AI 语料 | FAQ Markdown × 5 | python后端/tow/data/语料/ |
| 文档 | 项目启动书 | f:/temp/前后端/网购项目启动书.docx |
| 文档 | 用户使用手册（本文档） | f:/temp/前后端/docs/user_manual.docx |
| 文档 | 项目总结报告（本文档） | f:/temp/前后端/docs/project_summary.docx |
| 文档 | 架构文档 MD | f:/temp/前后端/docs/architecture.md |
| 文档 | PPT 演讲稿 MD | f:/temp/前后端/docs/presentation.md |

10 结论

本项以主流电商业务流程为参照，完成了移动端 H5 商城、PC 商家管理后台与 AI 智能客服后端的主体开发，跑通了从用户注册浏览、加购下单到售后客服，从商家商品管理、订单处理到在线接待的完整业务闭环。五大模块均可在本地环境稳定运行，技术选型兼顾了课程学习目标与工程实践规范，基本达成了项目立项时的预设目标。

同时也需要客观认识到，本项目仍处于原型演示阶段，距离生产级商用产品存在明显差距：支付、物流等核心链路目前为模拟实现，未接入真实第三方接口；系统未经过高并发压测与完整的安全渗透测试，性能优化、容灾备份等生产级能力尚未落地；AI 客服、推荐算法等模块仅实现基础可用版本，实际效果与成熟商用方案仍有较大提升空间。

整体而言，本项目完整覆盖了前后端分离架构、多服务协同部署、数据库设计、AI 能力工程化落地等核心开发环节，是一次相对完整的全栈项目实践，为团队积累了中型项目的协作与开发经验。后续可沿着本报告第 8 节的改进方向逐步打磨，持续向生产级标准迭代演进。